LIDL - UAT Status & Exception Review

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026, 11:00 πμ (EEST)

Transcript

Χριστίνα Λατρώνη   0:00:05

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε το UAT status review.

Στέφανος Βάλτερ   0:00:14

Καλημέρα Χριστίνα. Από το LIDL Headquarters συμμετέχουμε εγώ και η Άννα.

Anna Schmidt   0:00:24

Hello everyone. I will follow in English if that is acceptable.

Χριστίνα Λατρώνη   0:00:32

Of course Anna, we can mix languages as needed.

Χριστίνα Λατρώνη   0:00:40

Agenda σήμερα — UAT execution progress, defect summary, three exceptions που χρειάζονται απόφαση, και go-live readiness.

Χριστίνα Λατρώνη   0:00:56

Γιάννη, ξεκίνα με το status.

Γιάννης Παπαδάκης   0:01:06

Έχουμε εκτελέσει εκατόν είκοσι test cases από τα συνολικά εκατόν πενήντα.

Γιάννης Παπαδάκης   0:01:18

Από αυτά, ενενήντα δύο πέρασαν, είκοσι ένα απέτυχαν, και επτά είναι ακόμα σε εκτέλεση.

Στέφανος Βάλτερ   0:01:30

What is the severity breakdown of the failures?

Γιάννης Παπαδάκης   0:01:38

Τέσσερις severity one, εννέα severity two, και οκτώ severity three.

Γιάννης Παπαδάκης   0:01:50

Τα τέσσερα severity one είναι όλα στο ίδιο module — την integration με το ERP backend.

Πέτρος Κωνσταντίνου   0:02:02

Confirm. The ERP integration team has acknowledged and a fix is expected by next Monday.

Χριστίνα Λατρώνη   0:02:14

OK, οπότε severity one defects θα κλείσουν Δευτέρα. Petros, παρακαλώ στείλε confirmation όταν deploy-εθεί το fix στο test environment.

Πέτρος Κωνσταντίνου   0:02:28

Θα στείλω confirmation Δευτέρα μεσημέρι, όταν ολοκληρωθεί το deployment.

Χριστίνα Λατρώνη   0:02:40

Καλά. Anna, ας συζητήσουμε τα τρία exceptions.

Anna Schmidt   0:02:50

Yes. The first exception concerns the multi-currency rounding rule.

Anna Schmidt   0:03:00

Our headquarters policy requires rounding at the invoice line, but the system rounds at the document total. The cumulative impact is roughly two cents per invoice.

Στέφανος Βάλτερ   0:03:14

We can accept this as a known issue if the cumulative impact stays under five hundred euro per month.

Χριστίνα Λατρώνη   0:03:26

Συμφωνώ. Καταγράφουμε ως exception, no change required. Γιάννη, βάλε το στο exception log.

Γιάννης Παπαδάκης   0:03:38

Θα το προσθέσω σήμερα στο exception log με σχετική τεκμηρίωση.

Anna Schmidt   0:03:48

Second exception — supplier master synchronization.

Anna Schmidt   0:03:56

There is a four-hour delay between supplier creation in the master system and availability in the front-end.

Πέτρος Κωνσταντίνου   0:04:08

This is a technical limitation of the source system. We can reduce to two hours with additional cost.

Στέφανος Βάλτερ   0:04:20

What is the additional cost?

Πέτρος Κωνσταντίνου   0:04:28

Roughly fifteen hundred euro one-off for the configuration change, plus a small increase in compute cost.

Στέφανος Βάλτερ   0:04:42

Approved. Please proceed with the two-hour synchronization configuration.

Πέτρος Κωνσταντίνου   0:04:52

Θα κάνω submit το change request αυτή την εβδομάδα.

Anna Schmidt   0:05:02

Third exception — the discount approval workflow.

Anna Schmidt   0:05:10

The system requires manager approval for discounts above ten percent. Our policy allows discounts up to fifteen percent without approval for premium suppliers.

Στέφανος Βάλτερ   0:05:24

This needs a configuration change. Christina, can we add a rule based on supplier category?

Χριστίνα Λατρώνη   0:05:36

Ναι, μπορούμε. Πέτρο, χρειαζόμαστε τη λίστα των premium suppliers με τα supplier IDs.

Πέτρος Κωνσταντίνου   0:05:48

Θα έχω τη λίστα μέχρι την Πέμπτη.

Χριστίνα Λατρώνη   0:05:58

Καλά. Maria, μπορείς να ετοιμάσεις το configuration change και να το έχουμε ready για test από επόμενη Δευτέρα;

Μαρία Γεωργίου   0:06:12

Yes, I will prepare the configuration and have it ready for test next Monday.

Χριστίνα Λατρώνη   0:06:24

Τέλεια. Last item — go-live readiness.

Χριστίνα Λατρώνη   0:06:32

Με βάση τα open defects και τα exceptions, where do we stand?

Γιάννης Παπαδάκης   0:06:42

Αν τα severity one κλείσουν Δευτέρα και τα exceptions έχουν resolution path, παραμένουμε στόχος για go-live στις δέκα Ιουνίου.

Στέφανος Βάλτερ   0:06:56

Acceptable from our side. We need a written go/no-go decision by the third of June.

Χριστίνα Λατρώνη   0:07:08

Συμφωνώ. Θα στείλω formal go/no-go assessment μέχρι τις τρεις Ιουνίου, με risk assessment και mitigation plan.

Χριστίνα Λατρώνη   0:07:22

Anna, Stefan — anything else from your side?

Anna Schmidt   0:07:32

Nothing else. Thank you for the clear update.

Στέφανος Βάλτερ   0:07:38

Same. Will wait for the recap and the formal go/no-go memo.

Χριστίνα Λατρώνη   0:07:46

Thank you everyone. Recap will be in your inbox by end of day.